# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2025 года										№ 237

г. Шилка

# Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029 годы)»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 10 Устава муниципального района, в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» Администрация муниципального района «Шилкинский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029 годы)» (прилагается).

2. Контроль за исполнением мероприятий программы возложить на начальника Управления инвестиционной политики и развития инфраструктуры муниципального района «Шилкинский район» Волкову С.И.

3. Данное постановление разместить на официальном портале муниципального района «Шилкинский район».

Глава муниципального района                                                                        С.В. Воробьёв

«Шилкинский район»

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района «Шилкинский район» от «____» 2025 года №________

# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029 годы)»

# ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029 годы)»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029 годы)» |
| --- | --- |
| Цели Программы | Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Шилкинский район» |
| Задачи Программы | 1.Создание условий для повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства 2.Создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры муниципального района «Шилкинский район» |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2025-2029 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 17800, 0 тыс. рублей, из них внебюджетные источники 30, 0 тыс.руб., в том числе по годам: 2025 год - 1000, 0 тыс. руб. 2026 год - 4200, 0 тыс. руб. 2027 год - 4200, 0 тыс. руб.из них внебюджетные источники-10, 0 тыс.руб. 2028 год - 4200, 0 тыс. руб.из них внебюджетные источники -10, 0 тыс.руб. 2029 год - 4200, 0 тыс. руб.из них внебюджетные источники-10, 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации Программы | К 2029 году ожидается достижение следующих показателей реализации Программы: «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района» - 100 %; «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района» - 44 %; «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района » - 50 % |

## Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Забайкальского края

В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач в Шилкинском районе

В Шилкинском районе около 35-40 % всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие топливно-энергетического комплекса, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни населения района. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении муниципального хозяйства. Нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов приводит к потери электроэнергии до 15 %, потери тепловой энергии - до 20-30 %, потери воды - до 15-20 %.

Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.

В случае без учетного потребления тепловой энергии малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 12-18 %. Примерно 22 % затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.

Недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5-10 %.

В Шилкинском районе действуют учреждения здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения, физической культуры, спорта и отдыха, административные учреждения (далее - бюджетные организации).

В связи с высоким уровнем энергоемкости бюджетных организаций возникают следующие проблемные вопросы:

- рост затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;

- снижение качества выполняемых услуг.

Поэтому одной из приоритетных задач является проведение в бюджетных организациях мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях является проведение энергетического обследования, паспортизации объектов бюджетных организаций и (или) ведение энергетикой декларации.

В целях снижения энергопотребления необходимо реализовывать следующие основные мероприятия:

-  установление бюджетным организациям заданий по снижению энергоемкости;

- создание финансовых стимулов для экономии энергетических ресурсов бюджетными организациями (включение показателей в муниципальные задания, учет при внедрении эффективных контрактов;

- разработка типовой документации и методических разъяснений для заключения в интересах бюджетных организаций энергосервисных контрактов и их распространение среди руководителей бюджетных организаций.

Все эти негативные факторы обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения в районе.

Мероприятия Программы должны стать инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги.

Повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Шилкинского района на период до 2029 года.

Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Шилкинского района, на устранение которых направлена Программа, заключаются в следующем:

- высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет района;

- недостаточность или отсутствие приборов учета топливно-энергетических ресурсов, что не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов;

- недостаточность или отсутствие энергетического обследования по бюджетным учреждениям и отраслям экономики района;

- незначительное использование нетрадиционной энергетики;

- недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;

- отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Шилкинского района, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, Программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Шилкинского района по оплате потребленных ресурсов.

## Раздел 2. Описание целей и задач Программы

Основной целью Программы является создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Шилкинский район».

Для достижения цели Программы планируется решение следующих задач:

- создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

## Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы 2025-2029 годы.

## Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий представлен в приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе.

## Раздел 5. Перечень показателей конечных результатов Программы, плановые значения по годам реализации Программы

Перечень показателей конечных результатов Программы, плановые значения по годам реализации Программы представлены в приложении № 2«Планируемые результаты муниципальной программы» к Программе.

## Раздел 6. Информация о финансовом обеспечении Программы за счет средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»

Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий осуществляется за счет районного бюджета и внебюджетных источников.

Общая потребность в финансировании мероприятий программы составляет: 17800,00 тыс. руб., из них внебюджетные источники 30,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2025 год - 1000, 0 тыс. руб.

2026 год - 4200, 0 тыс. руб.

2027 год - 4200, 0 тыс. руб.из них внебюджетные источники-10, 0 тыс.руб.

2028 год - 4200, 0 тыс. руб.из них внебюджетные источники -10, 0 тыс.руб.

2029 год - 4200, 0 тыс. руб.из них внебюджетные источники-10, 0 тыс.руб.

Информация о финансовом обеспечении Программы приведена в приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе.

## Раздел 7.Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает осуществление мер по оказанию муниципальной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных в Программе.

Заказчиком и ответственным исполнителем Программы является Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры.

Соисполнители - бюджетные и муниципальные организации района.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы в установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий Программы на очередной финансовый год, определяют сроки реализации и объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- составляет организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки на выделение ассигнований из муниципального бюджета для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

- осуществляет ведение отчетности о реализации Программы;

- ежегодно подготавливает доклады о ходе реализации Программы;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление ее соисполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет организацию мониторинга и оценки эффективности мероприятий Программы, их соответствия запланированным значениям показателей результатов.

При необходимости Ответственный исполнитель Программы в установленном порядке вносит предложения о внесении изменений в Программу.

Соисполнители Программы:

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю Программы бюджетные заявки на выделение ассигнований из бюджета района для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- получают и распределяют в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

- осуществляют конкретные программные мероприятия, в том числе организуют исполнение муниципальных контрактов и договоров, обеспечивают эффективность и целевое использование выделяемых финансовых средств, качество и соблюдение сроков реализации программных мероприятий;

- вносят при необходимости обоснованные предложения, связанные с корректировкой мероприятий Программы (сроков их реализации, объемов и источников финансирования);

- осуществляют закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Шилкинского района, в том числе разрабатывают и согласовывают с ответственным исполнителем Программы необходимые для этого документы;

- выступают исполнителями мероприятий Программы в части координации работ по их выполнению за счет средств, выделяемых на их текущее финансирование, без дополнительного финансирования по Программе;

- инициируют формирование рабочих групп по реализации мероприятий Программы;

- обеспечивают разработку проектов правовых актов по вопросам реализации мероприятий Программы в пределах своих полномочий;

- проводят мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- формируют и представляют ответственному исполнителю Программы отчеты о реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств;

- представляют ответственному исполнителю Программы по его запросу иные сведения, связанные с реализацией программных мероприятий.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет координатор муниципальной программы - первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Шилкинский район».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» 2025-2029 годы»

# Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029 годы)»

| № № | Наименование целей, задач, основных мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Шилкинский район» | Итого | 17 800, 0 | 1 000, 0 | 4 200, 0 | 4 200, 0 | 4 200, 0 | 4 200, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 17 770, 0 | 1 000, 0 | 4 200, 0 | 4 190, 0 | 4 190, 0 | 4 190, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 30, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 |
| 1.1. | Задача: Создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Итого | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее» | Итого | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 1.2. | Задача: Создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | Итого | 17 600, 0 | 1 000, 0 | 4 150, 0 | 4 150, 0 | 4 150, 0 | 4 150, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 17 570, 0 | 1 000, 0 | 4 150, 0 | 4 140, 0 | 4 140, 0 | 4 140, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 30, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие «Установка (замена) приборов учета в органах муниципальной власти, муниципальных учреждениях» | Итого | 5 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 5 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие «Организация проведения энергетических обследований в отношении органов муниципальной власти и муниципальных учреждений муниципального района «Шилкинский район» | Итого | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие «Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и систем теплоснабжения» | Итого | 2 000, 0 | 0, 0 | 500, 0 | 500, 0 | 500, 0 | 500, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 2 000, 0 | 0, 0 | 500, 0 | 500, 0 | 500, 0 | 500, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие «Замена систем освещения на светодиодное» | Итого | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 170, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 40, 0 | 40, 0 | 40, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 30, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 |
| 1.2.5 | Основное мероприятие «Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в муниципальных учреждениях муниципального района «Шилкинский район» в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий»: проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий | Итого | 10 000, 0 | 0, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 10 000, 0 | 0, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 | 2 500, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 1.2.6. | Основное мероприятие «Замещение транспортными средствами бензина, дизельного топлива на высокоэкономичесные виды топлива» | Итого | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства районного бюджета | 200, 0 | 0, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0, 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0, 0 |  |  |  |  |  |

_____________________

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029 годы)»

# Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район» (2025-2029)»

| № № | Наименование целей, задач, основных мероприятий | Планируемый объём финансирования (тыс.руб) |  |  |  | Количественные и (или) качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач | Едини цаизмерения | Базовое значение показателя (на начало реализаци и) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | бюджеты поселений | краевой бюджет | Внебюдже тные источники |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Шилкинский район» | 17800,0 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 200,0 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее» | 200,0 | х | х | х | Ожидаемый экономический эффект от замены существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее | т.р. | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 1.2. | Задача: Создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | 17600, 0 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие «Установка (замена) приборов учета в органах муниципальной власти, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях» | 5000, 0 | х | х | х | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муницпального района «Шилкинский район»« | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района «Шилкинский район» | % | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными организациями муниципального района «Шилкинский район» | % | 15 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие «Организация проведения энергетических обследований в отношении органов муниципальной власти и муниципальных учреждений муниципального района «Шилкинский район» | 200, 0 | х | х | х | Доля муниципальных учреждений муниципального района «Шилкинский район», в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, от общего числа муниципальных учреждений района | % | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие «Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и систем теплоснабжения» | 2000, 0 | х | х | х | Количество муниципальных учреждений, в которых выполнена реконструкция теплового пункта и систем теплоснабжения | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие «Замена систем освещения на светодиодное» | 200, 0 | х | х | х | Количество муниципальных учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | Основное мероприятие «Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в муниципальных учреждениях муниципального района «Шилкинский район» в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий»: проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий | 10000, 0 | х | х | х | Доля муниципальных учреждений муниципального района Шилкинский район», в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования энергосберегающих технологий (нарастающим итогом)» | % | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1.2.6. | Основное мероприятие «Замещение транспортными средствами бензина, дизельного топлива на высокоэкономичные виды топлива» | 200, 0 | х | х | х | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

____________________