АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» _______ 2024 года								№ ___

г.Шилка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

по погашению (реструктуризации) в 2024-2026годах кредиторской задолженности учреждений муниципального района «Шилкинский район» (без учета объема кредиторской задолженности за счет средств от приносящей доход деятельности), сложившейся на 1 января 2024 года

В целях исполнения условий Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, администрация муниципального района «Шилкинский район» постановляет:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) в 2024-2026годах кредиторской задолженности учреждений муниципального района «Шилкинский район» (без учета объема кредиторской задолженности за счет средств от приносящей доход деятельности), сложившейся на 1 января 2024 года.

- Считать утратившим силу Постановление от 10.03.2023года № 69а с момента регистрации данного Постановления.

- Главным распорядителям средств муниципального района «Шилкинский район»:

- довести настоящую «дорожную карту» до сведения подведомственных им учреждений;

- обеспечить реализацию «дорожной карты», указанного в пункте 1 настоящего приказа.

- Настоящее постановление опубликовать на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» «www.шилкинскийрайон.рф.» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального  района			            С.В.Воробьев

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) в 2024-2026 годах кредиторской задолженности учреждений муниципального района «Шилкинский район» (без учета объема кредиторской задолженности за счет средств от приносящей доход деятельности), сложившейся на 1 января 2024 года

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ состояния кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального района «Шилкинский район» и кредиторской задолженности бюджетных учреждений на основании показателей бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года с составлением актов сверки расчетов с кредиторами, обоснованием причин и сроков ее образования | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район» | март 2024 года | Снижение кредиторской задолженности |
| 1.2 | Представление сведений главным распорядителям бюджетных средств о результатах инвентаризации кредиторской задолженности | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район» | март 2024 года | Снижение кредиторской задолженности |
| 1.3 | Проведение проверки представленных результатов инвентаризации главными распорядителями бюджетных средств на предмет обоснованности возникновения кредиторской задолженности и достоверности ее отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Администрация муниципального района, Комитет культуры, Комитет образования | март 2024 года | Снижение кредиторской задолженности |
| 1.4 | Представление в Комитет по финансам сведений о кредиторской задолженности бюджетных учреждений по состоянию на 01 января 2024 года по результатам проведенных мероприятий по пунктам 1.1-1.3 Плана | Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования | 01.04.2024 года | Снижение кредиторской задолженности |
| 2. Мероприятия, направленные на погашение (реструктуризацию) кредиторской задолженности по расходам бюджета района «Шилкинский район» и кредиторской задолженности бюджетных учреждений с учетом результатов ее инвентаризации |  |  |  |  |
| 2.1 | Принятие комплексных мер по возможной реструктуризации кредиторской задолженности во взаимодействии с кредиторами, списанию сумм просроченной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район» | апрель 2024 года | Снижение кредиторской задолженности |
| 2.2 | Реализация варианта погашения кредиторской задолженности в рамках предусмотренных на текущий финансовый год лимитов бюджетных обязательств путем оптимизации расходов | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район»; Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования | Постоянно | Снижение кредиторской задолженности |
| 2.3 | Изыскание в ходе исполнения бюджета муниципального района «Шилкинский район» дополнительных источников на погашение кредиторской задолженности | Комитет по финасам | В течение года | Снижение кредиторской задолженности |
| 2.4 | Поэтапное погашение кредиторской задолженности в соответствии с целевыми показателями | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район»; Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования | В течение года | Снижение кредиторской задолженности |
| 3. Мероприятия, направленные на предупреждение образования просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального района «Шилкинский район» и кредиторской задолженности бюджетных учреждений |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для оперативной ликвидации просроченной кредиторской задолженности в случае ее возникновения путем оптимизации непервоочередных текущих расходов, изыскания дополнительных источников | Руководители учреждений муниципального района «Шилкинский район»; Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования | В течение года | Снижение кредиторской задолженности |
| 3.2 | Обеспечение ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд, включая контроль за лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных для осуществления закупок, как конкурентным способом, так и по прямым договорам (у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) | Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования; Комитет по финасам | на этапе формирования конкурсной документации, при заключении контрактов | Снижение кредиторской задолженности |
| 3.3 | Обеспечение контроля за осуществлением своевременной оплаты выполненных работ по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, отработкой претензий и штрафных санкций | Руководители учреждений муниципального района «Шилкинский район»; Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования | постоянно | Снижение кредиторской задолженности |
| 3.4 | Обеспечение отсутствия по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, расходов, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, коммунальных услуг | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район»; Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования | постоянно | Снижение кредиторской задолженности |
| 4. Оценка реализации настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга состояния расчетов по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, по формам, установленным Министерством финансов Забайкальского края | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район»; Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования; Комитет по финансам | В течение года | Снижение кредиторской задолженности |
| 4.2 | Осуществление мониторинга за состоянием расчетов по принятым денежным обязательствам за счет средств бюджета муниципального района «Шилкинский район» в пределах установленных сроков оплаты в целях недопущения начисления штрафных санкций и применения мер административной ответственности | Бухгалтера учреждений муниципального района «Шилкинский район»; Администрация муниципального района; Комитет культуры; Комитет образования | В течение года | Снижение кредиторской задолженности |
| 4.3 | Подведение итогов по представленным отчетам о выполнении настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») и о достижении целевых показателей | Комитет по финансам | ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Снижение кредиторской задолженности |

________________

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности учреждений муниципального района «Шилкинский район» (без учета объема кредиторской задолженности за счет средств от приносящей доход деятельности), сложившейся на 1 января 2024 года

| № п/п | Целевой показатель | Методика расчета целевого показателя | Единица измерения | 2024 год |  |  |  | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2024 года и погашенной на отчетную дату | Объем погашенной на отчетную дату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2024 года / объем сложившейся кредиторской задолженности на 1 января 2024 года х 100 | % | 20 | 45 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, расходов, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, коммунальных услуг |  | рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_______________