СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е

25 сентября  2025 года	№ 39/__

г. Шилка

Об отчете  об использовании муниципального дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» за 2024 год

Заслушав отчет Волковой С.И., начальника УИПиРИ,  об использовании муниципального дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» за 2024 год, Совет муниципального района

решил:

Отчет  об использовании муниципального дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» за 2024 год принять к сведению.

Председатель Совета

муниципального района                                                                          С.Г. Швец

Отчет об использовании муниципального дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» за 2024 год

На начало 2024 года остаток средств дорожного фонда составляет 11 848 724,37 рублей (за счет остатков прошлых лет)

На начала 2024 года плановая сумма составила 27 457 590,00 рублей

На конец 2024 года в дорожный фонд поступило (акцизов) в сумме 2 115 231,18 рублей, что составило общую сумму на 29 580 584,40 рублей.

(По решению Совета муниципального района «Шилкинский район» № 17/90 от 08.12.2023 года оплачено в 2024 году сумма 2 115 231,18 рублей).

с/п «Богомягковское» 1 517 984,40 рублей:

- Муниципальный контракт № 13 от 20.07.2023 года «Выполнение работ по ремонту подъездных путей и моста через р. Солангатуй в селе Богомягково», ИП Власов А.В., сумма 1 517 984,40 рублей.

с/п «Мирсановское» 597 246,78 рублей:

- Договор подряда № 5 от 25.12.2023 года «Выполнение работ по ремонту устройства земляного полотна с. Кибасово, ул. Мостовая», ООО «Стройдорэко», сумма 597 246,78 рублей.

Всего в 2024 году было израсходовано 24 275 415,81 рублей из средств дорожного фонда. Эти средства были направлены на следующие цели:

Не исполнено 4 630 044,75 рублей:

г/п «Шилкинское» 4 000 000,00 рублей

- Муниципальный контракт № 0191300014024000054 от 05.08.2024 года «Выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети по ул. Баданина, ул. Бородина и прилегающей территории к СОШ №2 г. Шилка», ООО "СТРОЙГАРАНТ", в рамках софинансирования сумма 4 000 000,00 рублей. Не исполнено

УИПиРИ 630 044,75

- Резерв (софинансирование) в сумме 620 044,75 рублей. Не исполнено

- Независимая экспертиза ЛСР Арбитражного суда дело № А78-504/2024 в сумме 10 000,00 рублей. Не исполнено

Исполнено 24 275 415,81 рублей:

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 12 120 976,84 рублей:

Муниципальный контракт № 1 от 26.02.2024 год «Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию автомобильных дорог муниципального района «Шилкинский район» и искусственных сооружений на них», ООО "ДОРТЭК", сумма 12 120 976,84 рублей. Фактически оплачено в сумме 11 594 100,00 рублей.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений. Всего израсходовано 3 109 584,31 рублей:

- Муниципальный контракт № 2 от 03.05.2024 год «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Шиванда-Уненкер" на участке от км 6+211 - км 6+381 в Шилкинском районе Забайкальского края» (установка отбойников), ООО «ДОРТЭК», сумма 1 000 000,00 рублей.

- Муниципальный контракт № 3 от 16.07.2024 года «Выполнение работ по ремонту моста Шиванда-Уненкер в Шилкинском районе Забайкальского края» (ремонт моста через реку «Каменка»), ООО «СК Феликс», в рамках софинансирования сумма 1 259 814,63 рублей освоено в полном объёме

- Муниципальный контракт № 4 от 16.07.2024 год «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Золотухино на участке от км 0+000 км - 5+051 км», ООО «Сириус», в рамках софинансирования сумма 702 260,00 рублей.

- Договор подряда № 3 от 30.05.2024 года «Выполнение работ по возведению автобусной остановки, расположенной по адресу: от железнодорожного переезда с восточной стороны с. Митрофаново», ИП Васильева Е.В,. сумма 147 509,68 рублей.

Предоставление субсидии бюджетам городских и сельских поселений, 6 158 480,82 рублей:

с/п «Усть – Теленгуйское» выделили общую сумму 744 120,49 рублей:

- Договор подряда № 4 от 05.04.2024 года «Выполнение работ по ремонту паромной переправы (парома) через реку Онон» сумма 293 430,00 рублей;

- Договор подряда № 6 от 01.08.2024 года «Выполнение работ водопропускной трубы с. Верхний Теленгуй сельское поселение «Усть-Теленгуйское» МР «Шилкинский район» Забайкальского края» сумма 450 690,49 рублей;

г/п «Первомайское» 1 391 156,80 рублей:

- Договор подряда № 100 от 10.01.2024 года «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в ст. Солнцево участок № 1 1200м²», ИП Власов А.В., сумма 586 730,07 рублей;

- Договор подряда № 101 от 10.01.2024 года «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в ст. Солнцево участок №2 1480м²», ИП Власов А.В., сумма 323 425,33 рублей;

- Договор подряда № б/н от 01.10.2023 «Выполнение работ по грейдированию и отсыпке щебнем ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Соболева, ул. Котовского, Курнатовского, ул. Новая, ул. Журавлева», ИП Корешков А.В., сумма 451 001,40 рублей;

- Договор подряда № 2 от 25.11.2024 года «Выполнение работ по перевозки асфальтобетонной смеси», ИП Черезов Д.А., сумма 30 000,00 рублей.

с/п «Богомягковское» 550 523,13 рублей:

- Договор подряда № 11/4-34 от 12.09.2024 года «Выполнение работ по ремонту моста в селе Богомягково на территории сельского поселения «Богомягковское», ИП Бочеева Н.Н., сумма 550 523,13 рублей.

с/п «Новоберезовское» 300 000,00 рублей:

- Договор подряда № б/н от 07.10.2024 года «Выполнение работ по возведению автобусной остановки, расположенной по адресу: с. Островки, ул. Центральная д. 18», ИП Васильева Е.А., сумма 150 000,00 рублей.

- Договор подряда № б/н от 07.10.2024 года «Выполнение работ по возведению автобусной остановки, расположенной по адресу: с. Нижняя- Хила, ул. Советская д. 21», ИП Васильева Е.А., сумма 150 000,00 рублей.

с/п «Ононское» 2 025 188,87 рублей:

- Муниципальный контракт № 1 от 21.07.2024 года «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильной дороги сельского поселения "Ононское" ул. Новая на участке от 0+220 км - 0+622 км», ООО «Стройдорэко», в рамках софинансирования сумма 1 245 188,87 рублей;

- Договор подряда № 5 от 14.10.2024 года «Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в селе Ононское, ул. Новая на территории сельского «Ононское», ИП Бочеева Н.Н., сумма 413 535,19 рублей;

- Договор подряда № 5 от 14.10.2024 года «Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в селе Ононское, ул. Новая на территории сельского «Ононское», ИП Бочеева Н.Н., сумма 413 535,19 рублей.

с/п «Казановское» 987 592,42 рублей:

- Муниципальный контракт № 1 от 22.07.2024 года «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги сельского поселения "Казановское" ул. Октябрьской Революции на участке км 0+800 - км 1+580 км», ООО «Стройдорэко», в рамках софинансирования сумма 900 035,08 рублей;

- Договор № 20.7500.4681.24 от 28.10.2024 год "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям", ПАО «Россети Сибирь», сумма 87 557,34 рублей.

с/п «Размахнинское» 81 000,00 рублей:

- Муниципальный контракт № 3 от 03.07.2024 года «Выполнение работ по ремонту водопропускной трубы с. Размахнино по ул. Ингодинская», ИП Власов А.В, в рамках софинансирования сумма 81 000,00 рублей.

с/п «Номоконовское» 78 899,11 рублей:

- Договор подряда № 8 от 18.10.2024 года «Выполнение работ по улично-дорожной сети в селе Номоконово Шилкинского района», ИП Бочеева Н.Н., в рамках софинансирования сумма 31 643,04 рублей.

- Договор подряда № 7от 18.10.2024 года «Выполнение работ по улично-дорожной сети в селе Номоконово Шилкинского района», ИП Мелтонян А.С., в рамках софинансирования сумма 47 256,06 рублей.

Иные виды расходов, финансируемые за счет средств дорожного фонда, 1 361 266,50 рублей:

- Уплата налогов, сумма 651 405,00 рублей;

- Погашение кредиторской задолженность по налогам на 2023 год, сумма 561 614,50 рублей.

Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, 85 000,00 рублей:

- Договор подряда № 26СЭ/2024 от 16.09.2024 года «На оказание экспертных услуг», ООО «СтройАвтоЭксперт», сумма 85 000,00 рублей.

Остатки дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом году на 1 января 2025 года, составила в сумме 17 026 321,05 рублей